# ПЗ-13. GAP, план перехода и сценарная оценка эффекта

Все домены; управляемый переход и ценность

## Цель и результат

Связать разрывы с работами, условиями перехода и прозрачной оценкой ожидаемого эффекта.

Вы освоите: Вы отличите разрыв состояния от задачи, оценку ресурса от денежной экономии и прогноз от результата пилота.

Повторить: Л5: 26–39 и 67–87.

Исходные материалы: К07–К09; TO-BE ПЗ-11 и ограничения проверок ПЗ-12. Дополнительно Data/PZ13_Effect.xlsx.

Сдать: Таблица минимум четырёх разрывов по доменам, три этапа перехода, расчёт для выбранного варианта и чувствительность; 3–4 страницы.

Бланк: Answers/Answer_PZ13.docx. Готовый запрос с условиями: Prompts/Prompt_PZ13.txt.

## Пять шагов

### 1. Сопоставьте одинаковые объекты

По каждому домену укажите AS-IS, TO-BE и разрыв. Затем отдельной графой напишите работу, закрывающую разрыв.

Пример предметного результата: Разрыв: нет устойчивого сопоставления OP; работа: согласовать формат и внедрить проверку ключа.

### 2. Соберите три этапа

Первый — правила/данные, второй — ограниченный пилот, третий — приёмка и расширение. Назовите владельца, зависимость, выход и условие остановки.

Пример предметного результата: Нельзя расширять пилот до проверки повтора, конфликта, прав и восстановления.

### 3. Рассчитайте ресурс

Используйте среднее 80 минут, прогноз своего варианта, 22 отчёта и 600 руб./час. Покажите формулу часов и рублёвого эквивалента; отдельно разовые и регулярные затраты.

Пример предметного результата: Для B: (80−20)/60×22=22 часа/месяц. Это высвобождение ресурса, не подтверждённая экономия фонда оплаты.

### 4. Проверьте чувствительность

Замените прогноз времени B на 40 минут (для выбранного A — на 60). Пересчитайте результат первого года. Объясните, меняется ли решение.

Пример предметного результата: Сценарий помогает увидеть зависимость эффекта от предположения, а не доказать точность прогноза.

### 5. Опишите приёмку и возврат

Назовите, какие данные сохранить до переключения, какие проверки провести и когда возвращаться к прежнему порядку. Ответьте на новый случай.

Пример предметного результата: Старая и новая версии не должны обе считаться официальным источником одного итога без правила сверки.

## Содержательная диагностика

Критерий: оценка должна быть повторяемой по исходным значениям. Не складывайте 13 200 руб. эквивалента и ту же экономию часов как два разных денежных эффекта. Расширение пилота должно зависеть от проверок, не только от календаря.

## Промпт: запросить результат, а не отчёт о действиях

Ты помогаешь выполнить учебное задание по архитектуре предприятия. Используй только переданные К-условия и мои результаты. Составь GAP по четырём доменам и три этапа перехода для моего варианта. Рассчитай ресурсный эффект, покажи формулы и ухудшенный сценарий. Не называй высвобождённое время фактической денежной экономией и не придумывай результаты пилота.
Форма результата: GAP для варианта B: Домен, AS-IS → TO-BE, Работа, не сам разрыв; Три этапа: Этап / зависимость, Выход, Приёмка / владелец; Расчёт для B: ресурсный сценарий: Показатель, Формула, Значение.
Пиши о предприятии и решении, а не о том, как выполнено задание. Для факта укажи К-источник; для вывода — основание; предложение отдели от AS-IS. Неизвестное: «не указано в исходных данных». Не придумывай интервью, измерения, API, внедрение и успешные тесты. Не заполняй мои фактические наблюдения и индивидуальный ответ за меня. Если входных данных не хватает, перечисли конкретные пробелы вместо фиктивного результата.

Не переносите в ответ: «План миграции разработан, эффект положительный» не заменяет зависимости, критерии и арифметику.

## Полностью заполненный учебный образец

Ниже — один допустимый вариант решения базового кейса. В своём ответе сохраните форму и основания, но отвечайте на новое условие самостоятельно. Контрольные наблюдения автора не выдавайте за собственный запуск.

### GAP для варианта B

| Домен | AS-IS → TO-BE | Работа, не сам разрыв |
| --- | --- | --- |
| Бизнес | Нет формальной процедуры конфликта → Р02 принимает исправление. | Согласовать правило, заместителя и приёмку результата. |
| Данные | Доставки смешаны с OP → отдельный ключ/статус/история. | Подготовить словарь, сопоставить записи, сохранить исходник. |
| Приложения | Сумма строк → контроль повтора/конфликта и неполноты. | Реализовать правила и испытать контрольный набор. |
| Технологии | Копия на том же диске → независимое восстановление. | Настроить копирование и разрешённо проверить восстановление. |

### Три этапа

| Этап / зависимость | Выход | Приёмка / владелец |
| --- | --- | --- |
| 1. Правила и данные; начало | Словарь, роли, REQ, исходный снимок. | Нет неразрешённых противоречий в правилах; Р02/Р03. |
| 2. Пилот С01; после этапа 1 | Модель/сервис, список ошибок, реальные наблюдения. | Проверить правила, права и восстановление; Р03/Р05. |
| 3. Приёмка; после проверок | Инструкция работы, решение о переключении, план возврата. | Р04 принимает по REQ; расширение только после критериев. |

### Расчёт для B: ресурсный сценарий

| Показатель | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часы в месяц | (80−20)/60×22 | 22 часа. |
| Эквивалент ресурса | 22×600 | 13 200 руб./месяц. |
| После поддержки | 13 200−3 000 | 10 200 руб./месяц эквивалента. |
| Первый год | 10 200×12−90 000 | 32 400 руб. ресурсного результата. |
| При времени 40 минут | ((80−40)/60×22×600−3 000)×12−90 000 | −20 400 руб. за первый год. |

Рисунок ПЗ-13. Образец представления; редактируемая версия в Diagrams/pz13_roadmap.drawio.

Отдельно для A: высвобождение 14,67 часа/месяц; эквивалент 8 800 руб./месяц; после поддержки 7 800; первый год 69 600 руб. При времени A=60 минут — 16 800 руб. за первый год. Ресурсный эффект A может быть выше, а B выбирать по качеству контроля: этот компромисс нужно назвать, не скрыть. Без решения о конверсии времени в деньги фактическая денежная экономия не установлена.

## Новый случай: покажите перенос знания

Никого не увольняют, зарплаты не сокращаются, освободившееся время идёт на другую работу. Можно ли обещать денежную окупаемость на основе 13 200 руб./месяц?

Ответ: измените конкретную строку, правило или связь и объясните последствие в 3–5 предложениях. Общий совет «усилить контроль» не заменяет изменение.

## Оценка: 10 рабочих баллов

3 — четыре разрыва сопоставляют состояния и отделены от пакетов работ.

3 — этапы имеют зависимости, владельцев и критерии перехода.

2 — формулы, единицы и чувствительность посчитаны без двойного счёта.

2 — денежный и ресурсный эффект правильно разделены.

## Проверка готовности

□ Все оценки имеют происхождение К07–К09.

□ В расчёте минут часы получены делением на 60.

□ Есть хотя бы один ухудшенный сценарий.

□ Есть условие остановки и возврата, а не только даты.

□ В файле показан сам результат; источники и допущения различимы. □ Есть ответ на новый случай. □ Открывается основной файл, а для ПЗ-12 — также рабочая модель.

После загрузки в СДО завершите отправку и проверьте статус. Срок и допускаемые расширения задаёт преподаватель для вашей группы.